1. Título del Proyecto Proyecto de Desarrollo de una Plataforma Inteligente de Cuentas por Pagar

3. Delimitación del Proyecto La plataforma automatizará la gestión de cuentas por pagar mediante inteligencia artificial, digitalizando facturas, validando órdenes de compra, conciliando documentos, programando pagos y generando alertas sobre vencimientos, discrepancias y riesgos financieros. Además, proporcionará tableros ejecutivos con indicadores en tiempo real para optimizar el flujo financiero.

4. Objetivos Objetivo General: Desarrollar una plataforma inteligente para optimizar la gestión de cuentas por pagar. Objetivos Específicos: • Analizar procesos financieros. • Diseñar la arquitectura tecnológica. • Implementar automatización documental y analítica. • Validar desempeño y seguridad. • Elaborar documentación técnica y plan de soporte.

5. Justificación Impacto en la Industria: Reduce errores, mejora el control financiero y acelera el procesamiento de pagos. Valor para PluriOne: Incorpora soluciones FinTech con inteligencia artificial para automatización financiera. Desarrollo del Alumno: Fortalece competencias en IA, automatización documental, integración de sistemas y arquitectura empresarial.

6. Cronograma de Actividades

1. Detección de necesidades y áreas de innovación.

2. Desarrollo de propuesta y negociación de la solución.

3. Diseño de arquitectura de software e Inteligencia Artificial.

4. Planificación operativa (plan de trabajo).

5. Desarrollo de la solución (Backend, Frontend, IA e Integraciones).

6. Pruebas de calidad (QA y validación funcional).

7. Documentación técnica y de usuario.

8. Diseño del esquema de mantenimiento y soporte multinivel.

9. Capacitación a usuarios y entrega final.

10. Evaluación post-implementación y cierre técnico.

7. Descripción Detallada de Actividades

1. Detección de necesidades Analizar procesos de cuentas por pagar y requerimientos financieros. Entregable: Documento de requerimientos.

2. Propuesta Definir estrategia de automatización y reglas de negocio. Entregable: Propuesta técnica.

3. Arquitectura Diseñar componentes, APIs e integración con ERP. Entregable: Documento de arquitectura.

4. Planificación Preparar backlog, cronograma y plan del proyecto. Entregable: Plan del proyecto.

5. Desarrollo Implementar procesamiento de facturas, conciliación, flujos de aprobación y dashboards. Entregable: Sistema funcional.

6. Pruebas Validar integración, seguridad, rendimiento y precisión. Entregable: Reporte QA.

7. Documentación Elaborar manuales técnicos y de usuario. Entregable: Manual técnico.

8. Mantenimiento Diseñar plan de soporte y mejora continua. Entregable: Plan de mantenimiento.

9. Capacitación Capacitar administradores y usuarios financieros. Entregable: Acta de capacitación.

10. Cierre Evaluar resultados y documentar lecciones aprendidas. Entregable: Informe final.